Umowa nr ….........../2010

W dniu ........................ w Kłodzku pomiędzy:

Zarządem Dróg Powiatowych

w Kłodzku

57-300 Kłodzko ul. Objazdowa 20

NIP:883 16 15 352

reprezentowanym przez:

Stanisława Sijkę – Dyrektora Zarządy Dróg Powiatowych w Kłodzku

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą: ..........................................................

..........................................................

zarejestrowaną w .......... pod numerem .........., kapitał zakładowy w wysokości ................. NIP ............

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. P. ............................

2. P. ............................

została zawarta umowa o następującej treści:

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór oferty z przetargu nieograniczonego z dnia:

31 marca 2010r.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania odbudowy drogi powiatowej             nr 3226D Wojbórz – Ścinawica – Kłodzko, w Kłodzku – II etap – likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego – powódź 2009 rok, zgodnie z ofertą.

3. Termin wykonania robót określonych w umowie ustala się:

do 30 września 2010 r.

4. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną                 w   wysokości ...................................................... złotych netto

podatek VAT 22% ......................................... złotych

........................................................................... złotych brutto

(słownie złotych........................................................................................................................)

5. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego w:

BZ WBK O/Kłodzko nr 15 1090 2327 0000 0001 0435 3113

na konto Wykonawcy w :

…................................................................................................................................................

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- oferta Wykonawcy

- kosztorys ofertowy na załączonym druku Zamawiającego

- Istotne Warunki Umowy

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

9. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                             Wykonawca:

PROJEKT UMOWY AKCEPTUJĘ                                ..........................................................................

/podpis Wykonawcy, pieczęć/

# ISTOTNE WARUNKI UMOWY nr …............/2010

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu odbudowy drogi powiatowej nr 3226D Wojbórz – Ścinawica – Kłodzko, w Kłodzku – II etap – likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego – powódź 2009 rok,                  w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej             i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących integralną część umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami              i normami oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                 i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz posiadać aprobatę techniczną, atesty.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać,               w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

§ 3

1.	Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy : w ciągu tygodnia od podpisania umowy

2.	Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy :

do 30 września 2010 r.

§ 4

- Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z ustaleniami w dokumentacji technicznej i z osobą nadzorującą ze strony Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na kwotę netto .......................................................................... zł

(plus podatek VAT .......................... zł)

(słownie złotych .........................................................................................................................) co łącznie stanowi kwotę brutto ............................... zł

(słownie złotych .........................................................................................................................)

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 rozliczone będzie dwoma fakturami, jedna faktura po wykonaniu 50% zadania, druga faktura po wykonaniu całości zadania, w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru i obmiarem robót sprawdzonym i zatwierdzonym przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto                             w: ...................................................................... nr ...................................................................

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT ( NIP 883-16-15-352)

§ 7

1.  Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

- zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,

- wykonać dodatkowe roboty niezbędne do zakończenia robót.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

§ 8

Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.

§ 9

Do obowiązków stron należy:

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- zapłata za wykonane i odebrane zadanie.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane      (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, oraz Projekt Budowlany

- opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz zabezpieczenia rejonu robót

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: atesty na wbudowane materiały, książkę obmiaru.

- zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa robót wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w przypadku konieczności zamiany kierownika – uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

- zorganizowanie zaplecza socjalno -technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

§ 10

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania

§ 12

Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru w osobie:

1. ................................................................................................................

zam. .......................................................................................................

tel. ...................................

§ 13

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

1. ...................................................................

zam. .....................................................................................................

tel. ...................................

Ustanowiony Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane oraz będzie sprawował nadzór nad wykonywanymi robotami.

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zaplecze na czas trwania robót remontowych.

§ 15

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa z § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przed odbiorem ostatecznym, lub odbiorem w okresie rękojmi – w wysokości 0.5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego w § 18 ust. 9 na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy, za każdy dzień przerwy,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy,

Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 22 ust. 1.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty które wykonuje przy pomocy podwykonawców..

§ 17

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 18

- Do dnia 30 września 2010 roku Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót. W ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru robót, Zamawiający ustali termin ostatecznego odbioru robót.

- Odbiór robót, o którym mowa w ust. 1 dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Przedstawiciel Zamawiającego będzie uczestniczyć w ewentualnym częściowym odbiorze robót.

- Odbiór ostateczny ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania .

- W dniu ostatecznego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu książkę obmiaru i niezbędne świadectwa jakości materiałów (aprobaty techniczne, atesty).

- Ostateczny odbiór robót zostanie zakończony w czasie nie dłuższym niż 21 dni od daty terminu zakończenia robót.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór ostateczny jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancji wynosić będzie 7 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru robót przed upływem terminu okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

- Po protokólarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego umowy, o których mowa w § 20 ust. 5 niniejszej umowy.

§ 19

- Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej, na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 20

1.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 , tj kwotę .................................. zł.

2.	W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże ustaloną w ust. 1 wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie .................................... tj. kwotę ....................................... zł,

3.	Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, zaś 100 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie Wykonawcy w terminach                        i wysokościach, jak niżej:

- 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad      stwierdzonych   przy odbiorze ostatecznym,

- 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi i gwarancji.

5. 	Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 ppkt. b) lub zażądać jej przedłużenia w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6.	 Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie , o którym mowa w § 5 ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio zostanie zmieniona przez dostosowania do jego wartości faktycznej przy podpisaniu aneksu do umowy.

§ 21

1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć bedą w szczególności:

a). Zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

b). Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

c). Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

d). Wystąpienia konieczności zmiany osób, o których mowa w umowie w § 12 i § 13.

2.	 Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia otrzymania podpisania protokołu wprowadzenia na budowę,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektami technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

b)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

c)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego, odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

d)	W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt. c) Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

e)	Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 23

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2.	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                         z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3.  Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1

4.  Zamawiający nie przekaże terenu robót do czasu przedłożenia, dokumentów, o których mowa                          w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z winy Wykonawcy.

§ 24

- Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotowej umowy w przypadkach i warunkach wskazanych w pkt.17.2 SIWZ.

§ 25

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w

sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego o ile ustawa z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamówień publicznych (Dz U Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) nie stanowi inaczej.

2.Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Niniejsze postanowienia akceptujemy:

...........................................................

(Data i podpis Wykonawcy)