KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania:

„Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 2+874 do 4+ 400 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. zł. | Wartość zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 1,526 |  |  |
| 2. | D-01.03.25 | Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem poszycia w ilości 1000 szt/ha | ha | 0,030 |  |  |
| 3. | D-01.03.02 | Rozebranie przepustów rurowych betonowych i żelbetowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z odwiezieniem rur z rozbiórki | m | 55,000 |  |  |
| 4. | D-01.03.02 | Rozebranie przepustów rurowych betonowych i żelbetowych o średnicy 50 i 60 cm pod drogą z odwiezieniem rur z rozbiórki | m | 23,000 |  |  |
| 5. | D-01.03.02 | Mechaniczne ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni i z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość 2 km. | szt | 10,000 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- | --- |  |
| II | D-03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | --- | --- | --- | --- |
| 6. | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 3 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą -wykopy pod przepusty i ścianki czołowe pod zjazdami i drogą: | m³ | 71,900 |  |  |
| 7. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur betowych o średnicy 40 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem – przepusty pod zjazdami | m | 55,000 |  |  |
| 8. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur betowych o średnicy 50 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem – przepusty pod zjazdami | m | 7,000 |  |  |
| 9. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, klasa obciążenia A, izolacja styków rur papą i rur lepikiem | m | 7,000 |  |  |
| 10. | D-03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 40, 50, 60cm z betonu C 16/20 ( B 20 ) | m³ | 17,000 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- | --- |  |
| III | D-04.00.00. | PODBUDOWY | --- | --- | --- | --- |
| 11. | D-01.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm z pozostawieniem urobku na miejscu | m² | 7.986,000 |  |  |
| 12. | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 20 cm w gruncie kat. II-IV pod jezdnię– wykonanie koryta pod zjazdy | m² | 310,000 |  |  |
| 13. | D-04.01.01 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km – wywiezienie gruntu z korytowania | m³ | 62,000 |  |  |
| 14. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm pod zjazdy, przepusty pod drogą | m² | 334,000 |  |  |
| 15. | D-04.10.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo-emulsyjnej - recykling głęboki 25-30 cm z dodatkiem cementu i emulsji asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (średnia grubość frezowanych warstw 15 cm + dozowanie kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 10 cm) Obciążenie ruchem KR1. | m² | 8.537,000 |  |  |
| 16. | D-04.03.01 | Wykonanie oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy. Ilość emulsji 0,5 kg/m² | m² | 8.537,000 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- | --- |  |
| IV | D-05.00.00. | NAWIERZCHNIA | --- | --- | --- | --- |
| 17. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-16 mm o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m² | 8.669,000 |  |  |
| 18. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11mm o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m² | 8.593,000 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- | --- |  |
| V | D-06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | --- | --- | --- | --- |
| 19. | D-06.03.01 | Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy o średniej grubości 10 cm na szerokości 50 cm z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 1 km | m² | 1.526,000 |  |  |
| 20. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp przy głębokości namułu 30 cm | m | 2.039,000 |  |  |
| 21. | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0+63 mm wraz z zagęszczeniem o średniej szerokości 50 cm i grubości 10 cm | m³ | 152,600 |  |  |
| 22. | D-06.04.01 | Mechaniczne pogłębianie istniejącego rowu i przycięcie skarp z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 1 km przed ułożeniem płyt ażurowych | m³ | 165,000 |  |  |
| 23. | D-06.01.06 | Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi o wymiarach 60x40x10 cm (35 kg/m²)na posypce cementowo piaskowej | m² | 645,000 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- | --- |  |
| VI | D-07.00.00. | URZĄDZENIA BEZPECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO | --- | --- | --- | --- |
| 24. | D-07.05.01 | Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych o rozstawie słupków co 4 m typu SP06 ( 2 ODCINKI) | m | 250,00 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- | --- |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT……………..% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |

…………………………………., dnia ……………………… r.

……………………………………………………………………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy